| Référence du document | cp1acas_ldm.doc | version | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Auteurs création | Yann Durdouin | Date de création | 13/11/2001 10:06 |
| Auteur modification | Antoine Frappier | Date de modification |  |

I) Organisme client	2

A) Identification	2

B) Interlocuteurs	2

II) Nature du projet	2

A) Type de projet	2

B) Objectif du projet	2

C) Délais	2

III) moyens mis à disposition	2

A) budget	2

B) Réserve budgétaire pour aléas	2

C) intervenants affectés au projet	2

D) moyens matériels	2

IV) responsabilité- autonomie	3

# Organisme client

## Identification

- Raison Sociale : Organisme de Gestion du Patrimoine Arboricole Français

- Adresse : 10, rue de la pente 56340 Bezoule

## Interlocuteurs

| Nom | Fonction | Téléphone | Fax | Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emmanuel Dajama | Maître d’ouvrage | 02.74.91.12.34 | 02.74.91.12.35 | e.dajama@ogpaf.com |
| Antoine Trappier | Responsable projet client | 02.74.91.12.12 | 02.74.91.12.13 | a.trappier@ogpaf.com |
| Stéphane Chozat | Directeur de la communication | 02.74.91.12.08 | 02.74.91.12.09 | s.chozat@ogpaf.com |

# Nature du projet

## Type de projet

Site Internet.

## Objectif du projet

L’OGPAF est constitué de quatre services (plantation, gestion des essences, abatage, cycle de vie). Il convient de réaliser pour chacune de ces entités un site Internet promotionnel, qui pourra être consulté indépendamment des autres, et de rassembler ces quatre sites au sein d’un portail (lui-même à réaliser).

Remarque : Le produit sera à destination du grand public, des chercheurs et des professeurs.

## Délais

Le projet devra être livré au plus tard le 15 février 2002.

# moyens mis à disposition

## budget

21 000 €

## Réserve budgétaire pour aléas

1 600 €

## intervenants affectés au projet

- Chef de projet : Jean-Christian Martinez

- Directrice artistique : Perrine Bakou

- Responsable informatique : David Auguste

## moyens matériels

- 3 stations PC de développement Internet sous Windows 2000 et Windows NT (Pentium 133 à 200)

- Carte AWE 64 GOLD d’acquisition et traitement du son

- 2 stations macintosh (PowerMac) pour l’infographie, la cartographie et la retouche d’images

- Disques durs : capacité totale de travail : 55 Go

- Scanners à plat A4 et A3

- Scanner diapositives

- 3 graveurs de CD-ROM

- Imprimantes couleur A4 et A3

# responsabilité- autonomie

- L'ensemble des décisions relatives au projet relève du chef de projet (Jean-Christian Martinez) à l'exception des décisions relatives au budget qui sont sous la responsabilité de Pierre-Olivier Lenoir (Commercial).

- Le chef de projet (Jean-Christian Martinez) devra rendre compte de l’avancée du projet à Yann Durdouin (Resp. Dep. Internet) et au comité de pilotage.

| Date : 14 novembre 2001 | Signature du chef de projet Jean-Christian Martinez |
| --- | --- |
|  | Signature du maître d’ouvrage Emmanuel DAJAMA |