| Référence du document | cp3cas_crr.doc | version | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Auteurs création | J.C. MARTINEZ | Date de création | 07/12/01 |
| Auteur modification |  | Date de modification |  |

# Personnes présentes

| Nom | Fonction | Organisme/société |
| --- | --- | --- |
| E. DAJAMA | Maître d’ouvrage | OGPAF |
| A. TRAPPIER | Chef de projet | OGPAF |
| S. CHOZAT | Directeur de la com. | OGPAF |
| I. SAILLEAU | Resp. dép. plantation | OGPAF |
| X. RAMEQUIN | Resp. dép. abatage | OGPAF |
| V. CORREAU | Resp. dép. cycle de vie | OGPAF |
| J.C. MARTINEZ | Chef de projet | ARTWEB |

# Ordre du jour

## Point sur le compte rendu précédent et les plans d'action en cours

Tous les plans d'action définis ont été menés à terme.

## Maquette

Réalisé sur la base des documents fournis par le département abatage.

- Visualisation de la maquette sur support informatique

- Validation de la structure graphique

- Validation de la structure ergonomique

- Validation de la structure technique

## Story-board

Validation du document.

# Synthèse de la scéance

## Maquette

### Graphique

Les différents départements demandent une personnalisation de leur partie (jeux de couleur, image de fond).

Utiliser le logo de l’organisme comme lien vers la page d’accueil.

### Ergonomique

La structure ergonomique convient sans restriction.

### Technique

La maquette est validée du point de vue technique, cependant une autre validation sera nécessaire à la fin de l’élaboration de l’architecture technique de l’ensemble du site.

## Story-board

La seconde partie de « cycle de vie » doit être revue avec V. CORREAU.

La partie organisme ne correspond pas exactement aux attentes.

## Divers

X. RAMEQUIN sera absent du 17 au 21 décembre.

# Decisions/actions

| Décision | Plan d’action | Responsable | Délais |
| --- | --- | --- | --- |
| Personnalisation graphique des sites département | Nouvelle proposition graphique | P. BAKOU | 14/12/01 |
| Le logo de l’organisme sert de lien vers la page d’accueil |  | A. CAROUBE | 14/12/01 |
| Revoir le story-board concernant le « cycle de vie » | Réunion téléphonique F. LERBE et V. CORREAU | F. LERBE | 10/12/01 |
| Revoir le story-board concernant la présentation de l’organisme | Réunion téléphonique F. LERBE et S. CHOZAT | F. LERBE | 10/12/01 |