| Référence du document | cp4acas_crf.doc | version | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Auteurs création | J.C. MARTINEZ | Date de création | 19/12/2001 09:47 |
| Auteur modification |  | Date de modification |  |

# Bilan technique

| Définition | Aspects positifs | Aspects négatifs |
| --- | --- | --- |
| Aspects fonctionnels | Très bon accueil du client 84% des objectifs atteints | Mettre en place des tests avant la fin du projet pour voir l’évolution des fonctionnalités et pouvoir recadrer les possibles dérapages. |
| Equipe rédaction/ergonomie | Le travail a été réalisé dans les délais prévus | La mise en forme numérique ne doit pas être confiée au rédacteur. |
| Equipe graphique | Bonne adaptation aux contraintes clients | Mauvaise évaluation des temps de production |
| équipe développement | Rapidité de mise en œuvre | Mauvaise gestion de la répartition des tâches entre les différents projets |

# Gestion de projet

| Définition | Aspects positifs | Aspects négatifs |
| --- | --- | --- |
| Coût/délais | En plus de la marge prévue nous avons réalisé une économie de 4,5% du budget global. Le projet a été réalisé dans le temps imparti. | La marge aurait pu être plus importante (évaluation des temps de production, coordination des tâches entre équipe …) |
| Gestion de projet | Bonne gestion des réunions. Bonne clarification des besoins. | Pour une meilleur compréhension du besoin il aurait été souhaitable de réunir la dir. Artistique et le dir. communication en début de projet. Mauvaise gestion des tensions engendrées par le découpage temporel des tâches de développement. |

# Plans d’actions

| Plan d’action | Responsable | Equipe |
| --- | --- | --- |
| Généralisation des phases de test utilisateur. | Y. DURDOUIN | Internet |
| Désigner une entreprise sous-traitant les travaux de mise au format numérique. | Y. DURDOUIN | Internet |
| Définir une procédure de validation de charte graphique plus structurée. | P. BAKOU | Graphisme |