| Référence du document | cp3cas_crr.doc | version | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Auteurs création | J.C. MARTINEZ | Date de création | 07/12/01 |
| Auteur modification |  | Date de modification |  |

# Personnes présentes

| Nom | Fonction | Organisme/société |
| --- | --- | --- |
| E. DAJAMA | Maître d’ouvrage | OGPAF |
| A. TRAPPIER | Chef de projet | OGPAF |
| S. CHOZAT | Directeur de la com. | OGPAF |
| I. SAILLEAU | Resp. dép. plantation | OGPAF |
| X. RAMEQUIN | Resp. dép. abatage | OGPAF |
| V. CORREAU | Resp. dép. cycle de vie | OGPAF |
| J.C. MARTINEZ | Chef de projet | ARTWEB |

# Ordre du jour

## Point sur le compte rendu précédent et les plans d'action en cours

Tous les plans d'action définis ont été menés à terme.

## Maquette

Réalisé sur la base des documents fournis par le département abatage.

Visualisation de la maquette sur support informatique

Validation de la structure graphique

Validation de la structure ergonomique

Validation de la structure technique

## Story-board

Validation du document.

# Synthèse de la scéance

## Maquette

### Graphique

Les différents départements demandent une personnalisation de leur partie (jeux de couleur, image de fond).

Utiliser le logo de l’organisme comme lien vers la page d’accueil.

### Ergonomique

La structure ergonomique convient sans restriction.

### Technique

La maquette est validée du point de vue technique, cependant une autre validation sera nécessaire à la fin de l’élaboration de l’architecture technique de l’ensemble du site.

## Story-board

La seconde partie de « cycle de vie » doit être revue avec V. CORREAU.

La partie organisme ne correspond pas exactement aux attentes.

## Divers

X. RAMEQUIN sera absent du 17 au 21 décembre.

# Decisions/actions

| Décision | Plan d’action | Responsable | Délais |
| --- | --- | --- | --- |
| Personnalisation graphique des sites département | Nouvelle proposition graphique | P. BAKOU | 14/12/01 |
| Le logo de l’organisme sert de lien vers la page d’accueil |  | A. CAROUBE | 14/12/01 |
| Revoir le story-board concernant le « cycle de vie » | Réunion téléphonique F. LERBE et V. CORREAU | F. LERBE | 10/12/01 |
| Revoir le story-board concernant la présentation de l’organisme | Réunion téléphonique F. LERBE et S. CHOZAT | F. LERBE | 10/12/01 |